COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI ALPINE

RELAZIONE INTERMEDIA														Aggiornato a: aprile 2019

| Denominazione del progetto | Portale di ricerca comune degli archivi Arge Alp |
| --- | --- |
| Approvazione del progetto | Delibera della conferenza dei Capi di Governo Arge Alp del 30.06.16 |
| Avvio del progetto | Settembre 2016 |
| Durata del progetto | Settembre 2016 – settembre 2019 |
| Finalità del progetto, contenuto essenziale del progetto | Gli archivi Arge Alp hanno intenzione di aderire gradualmente, per mezzo del presente progetto, alla piattaforma di ricerca già esistente “Archives Online“. In questo modo i dati degli archivi dell'area Arge Alp sarebbero accessibili ad un vasto pubblico. Il portale di ricerca “Archives Online” gestito dall'Archivio di Stato del Cantone di Zurigo, che è in rete dal 2010, si distingue dai progetti simili per vari aspetti: effettua ricerche di dati che gli archivi aderenti mettono comunque a disposizione online di per sé. Non c'è quindi bisogno di creare ed amministrare dati ridondanti, il che garantisce basse spese progettuali. Si tratta di una piattaforma che non si ferma ai confini nazionali, bensì che con una URL (archivesonline.org) e con un approccio multilingue si offre come punto di accesso a diversi dati di varie regioni. Insieme all'ente di promozione, che già oggi in parte è composto da membri di Arge Alp, la piattaforma deve essere integrata in modo tale che i clienti interessati ai "dati Arge Alp" la possano usare come strumento appetibile e funzionante. |
| Capo Progetto | Dr. Beat Gnädinger, Direttore dell'Archivio di Stato del Cantone di Zurigo Dr. Ulrich Nachbaur, Direttore dell'Archivio regionale del Vorarlberg; |
| Gruppo progettuale | Comitato tecnico: Bernhard Grau (Baviera), Beat Gnädinger (Zurigo) |
| Attività portate avanti dall'ultima relazione | Attualmente e nell'immediato futuro sarà ultimata la programmazione dell'accesso del portale ai sistemi di informazione degli archivi partecipanti. |
| Risultati delle attività | Elaborazione del sistema |
| Attività previste per il prossimo periodo | Continuazione delle attività attuali. |
| Costi previsti del progetto di cui fondi Arge Alp approvati | Costi totali EUR 30.000,-- i costi annuali dipendono dal numero di archivi aderenti. |
| Fondi spesi per il progetto di cui fondi Arge Alp prelevati | A febbraio 2019 sono stati utilizzati EUR 3.760,00 per la produzione della versione in Italiano (costi di traduzione, costi tecnici ed amministrativi). Altre spese al momento non sono previste. |
| Ci sono difficoltà di implementazione e quindi necessità di azione? | Fino ad oggi sono entrati a fare parte del portare di ricerca comune soltanto l'Archivio regionale del Vorarlberg e l'Archivio di Stato di Zurigo. Si pone la questione dell'opportunità di una continuazione del progetto in caso non si riesca ad ottenere l'adesione d più archivi al portale. |